## Slide 1
CampusRAG 프로젝트 마일스톤
저학년의 반란
현재 코어 구현 이후 챗봇 출시 과제
단계 | 주요 작업 | 현재 상태 | 완료 조건
현재 코어 | 익명 질문, 근거 검색, 요약과 공식 출처 React + FastAPI + Chroma + Gemini | 구현 완료 실답변 품질 미검증 | 1,366문서 / 3,447청크 오프라인 선별 65 통과
P0 | 산출물 통일(완료), 데이터 갱신 30~50문항 실제 답변 평가 | 문서 통일 완료 갱신·평가 우선 | 최신 통합 데이터 반영 근거 지지율 90% 목표
P1 | 요청·오류 처리 안정화 배포 검증과 학생 UT | 후속 작업 | 실환경 자원·지연 측정 UT 10명 이상, 만족 4/5 목표
P2 | 검색 결합, 표 청크 개선 스트리밍·캐시 비교 | 검증 후 선택 | MVP 대비 개선 실측 운영 비용·복잡성 비교
작성 기준 2026.10.07 새 확정 일정은 팀과 학교 일정 확인 후 배정
로그인·개인 일정·캘린더·알림 제외. 기존 15주차 계획은 구조 참고 자료로 보존
Notes: 원본 마일스톤의 15주차·스프린트 구조는 참고만 했습니다. 개정본은 현재 구현과 P0/P1/P2 우선순위 및 완료조건을 표시하며 새로운 확정 완료 날짜를 만들지 않았습니다.
원본: /Users/jwlee/study1/aisw/팀명_프로젝트 마일스톤_(vx.xx)_yyyymmdd.pptx
현재 근거: /Users/jwlee/study1/aisw/docs/codex_chatbot_separation_report_20260927.md
데이터: /Users/jwlee/study1/aisw/data/unified_manifest.json
평가: /Users/jwlee/study1/aisw/docs/campusrag_evaluation_baseline.md
배포: /Users/jwlee/study1/aisw/docs/campusrag_local_container_guide.md
65 통과는 10월 7일 선별 오프라인 검사. 실제 답변 품질·배포·학생 UT 미완료.

## Slide 2
CampusRAG 영역별 작업
저학년의 반란
단계별 작업과 완료 근거
영역 | P0 우선 작업 | P1 후속 작업 | 검증 근거
공통 / 기획 | PRD·WBS·PPT 범위 통일(완료) | 출시 기준·운영 예산 확정 | 완료·목표·보류 구분
데이터 / RAG | 9/15 이후 자료 갱신 기간·예외·충돌 질문 평가 | 검색 누락과 오답 회귀 | 버전·해시·출처 기록
UI / F/E | 익명 독립 질문과 출처 흐름 점검 | 학생 UT와 모바일 실패 안내 | UT 10명 이상 만족도 4/5 목표
B/E / API | 현재 생성 제공자·모델 확인 | 요청 제한·로그·오류·지연 측정 | 정상·유보·API 오류 분리
배포 / 운영 | 챗봇 이미지 재빌드 준비 | Cloudtype 후보 자원 검증 HTTPS 질의·재시작 확인 | 실배포와 최신 데이터 확인
작성 기준 2026.10.07 새 확정 일정은 팀과 학교 일정 확인 후 배정
로그인·개인 일정·캘린더·알림 제외. 기존 15주차 계획은 구조 참고 자료로 보존
Notes: 원본 마일스톤의 15주차·스프린트 구조는 참고만 했습니다. 개정본은 현재 구현과 P0/P1/P2 우선순위 및 완료조건을 표시하며 새로운 확정 완료 날짜를 만들지 않았습니다.
원본: /Users/jwlee/study1/aisw/팀명_프로젝트 마일스톤_(vx.xx)_yyyymmdd.pptx
현재 근거: /Users/jwlee/study1/aisw/docs/codex_chatbot_separation_report_20260927.md
데이터: /Users/jwlee/study1/aisw/data/unified_manifest.json
평가: /Users/jwlee/study1/aisw/docs/campusrag_evaluation_baseline.md
배포: /Users/jwlee/study1/aisw/docs/campusrag_local_container_guide.md
65 통과는 10월 7일 선별 오프라인 검사. 실제 답변 품질·배포·학생 UT 미완료.