# 프로젝트 수행 계획서

파편화된 학내 공지사항 및 학사정보 통합 RAG 챗봇 서비스 (CampusRAG)

1. 기본 정보

| 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 교과목명 | 오픈소스 AI·SW 융합 프로젝트 (한성대학교) |
| 프로젝트명 | CampusRAG: 분산 학내 공지사항 통합 RAG 챗봇 시스템 |
| 수행 기간 | 2026학년도 2학기 (총 15주차 로드맵 준수) |
| 팀 구성 | 팀장 (4학년, SW 아키텍처/RAG 리드), 팀원 3명 (1~2학년, 크롤링/테스트/문서화) |
| 핵심 기술 스택 | LangChain, ChromaDB, Hugging Face, FastAPI, Streamlit, Docker, Playwright, GitHub Actions |

2. 프로젝트 배경 및 문제 정의 (Problem Definition)

2.1 추진 배경

대학 생활에서 필수적인 학사 정보는 학교 본부 포털 공지뿐만 아니라 각 단과대(공과대학, 사회과학대학 등), 학과 홈페이지, 장학/취업 지원센터 등 여러 웹사이트에 심각하게 분산되어 있습니다.

학생들은 원하는 정보를 찾기 위해 매번 3~5개 이상의 서로 다른 게시판을 수동으로 순회해야 하며, 익명 커뮤니티(에브리타임)에 질문 글을 올리더라도 답변이 늦거나 부정확한 답변으로 인해 중요한 학사 일정(수강신청, 장학금 신청, 졸업시험 등)을 놓치는 피해가 반복되고 있습니다.

2.2 해결하고자 하는 진짜 문제 (Pain Point)

•  정보 접근의 파편화: 공지사항이 단과대/학과별로 흩어져 있어 탐색 비용이 지나치게 큼

•  커뮤니티 의존의 한계: 에브리타임 질문글 작성 후 답변 대기 시간이 길며, 검증되지 않은 정보로 인한 오류 발생

•  전통적 키워드 검색의 한계: 포털 검색기는 정확한 공지 명칭을 모르면 원하는 문서를 찾기 어려움

2.3 프로젝트 목표 및 가치 (Outcome)

본 프로젝트는 학생들이 일상적인 자연어 질문(예: '도서관 주말 몇 시까지 해?', '공대 캡스톤 신청 언제야?')을 입력하면, RAG 엔진이 파편화된 공지사항을 실시간으로 검색하여 3초 이내에 정확한 출처(공지 제목, 링크 URL, 등록일자)와 함께 신뢰할 수 있는 요약 답변을 제공하는 통합 학사 비서를 구축하는 것을 목표로 합니다.

3. 시스템 아키텍처 및 핵심 기술 스택

본 시스템은 15주차 오픈소스 기준인 '타 개발자가 30분 내로 동일 환경 구축(재현 가능성)' 및 품질 검증 자동화를 목표로 5대 계층으로 모듈화하여 설계합니다.

| 계층 (Layer) | 적용 기술 | 선정 사유 및 구체적 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1. 데이터 수집 | BeautifulSoup4, Requests | 학교 포털 및 단과대 공지사항 게시판의 제목, 날짜, 본문, 원본 URL 자동 크롤링 |
| 2. AI & 검색 엔진 | LangChain, ChromaDB, Hugging Face | 공지 텍스트 청킹, 한국어 임베딩 변환, 벡터 유사도 검색 및 오픈소스 LLM 기반 답변 생성 |
| 3. 백엔드 API | FastAPI, Python 3.10+ | RESTful 엔드포인트 제공, 비동기 AI 호출 처리 및 Swagger 대화형 API 문서 자동화 |
| 4. 프론트엔드 UI | Streamlit | 순수 파이썬 기반의 초고속 대화형 챗봇 인터페이스 및 출처 링크 카드 렌더링 |
| 5. 검증 및 배포 | Docker, Playwright, GitHub Actions | 컨테이너 패키징, 사용자 E2E 시나리오 자동 테스트 및 지속적 통합/배포 파이프라인 |

4. 주요 기능 명세 (MVP Scope)

4.1 핵심 기능 (Must-Have)

•  자연어 기반 공지사항 검색 및 요약: 긴 공지문 본문을 읽지 않아도 질문에 필요한 핵심 내용만 간결하게 요약 제공

•  출처 투명성 (Grounding): 환각(Hallucination) 방지를 위해 답변 하단에 [공지 제목, 등록일자, 원본 바로가기 URL] 필수 첨부

•  단과대/학과 맞춤 필터링: 전체 공지, 공과대학, 사회과학대학 등 특정 소속별 타겟팅 검색 지원

•  캠퍼스 편의 정보 질의응답: 도서관 운영시간, 셔틀버스 시간표, 학식 메뉴 등 빈출 학사 정보 즉시 안내

4.2 사용자 스토리 (User Story) 및 인수 기준 (A/C)

• User Story: 재학생으로서, 공지사항을 일일이 찾지 않고 자연어로 질문하여 관련 규정을 알고 싶다. 그래야 마감 기한을 놓치지 않기 때문이다.

• Acceptance Criteria (Given-When-Then):

•  Given: 사용자가 챗봇 인터페이스에 접속하여 '도서관 주말 운영시간 알려줘'라고 입력하고 전송했을 때

•  When: 시스템이 RAG 엔진을 통해 학술정보관 최신 공지 문서를 검색 완료하면

•  Then: 3초 이내에 정확한 운영 시간 안내 문구와 함께 공식 학술정보관 공지 링크가 화면에 출력되어야 한다.

5. 팀 구성 및 역할 분담 (PBL 운영 전략)

4학년 팀장의 기술 리드 하에, 저학년 팀원들이 개발 러닝커브에 부담을 느끼지 않으면서도 각자의 성과를 입증할 수 있도록 명확히 분업화합니다.

| 구분 | 담당자 | 세부 수행 업무 |
| --- | --- | --- |
| 총괄 / AI·SW 리드 | 팀장 (4학년) | 전체 시스템 아키텍처 설계, LangChain + ChromaDB RAG 파이프라인 구축, FastAPI 서버 개발, Docker 컨테이너 패키징 |
| 데이터 파이프라인 | 팀원 A (1~2학년) | 학교 포털 및 단과대 공지사항 웹 크롤러 스크립트 작성(BeautifulSoup), 데이터 전처리 및 정기 갱신 자동화 |
| 품질 검증 & UT | 팀원 B (1~2학년) | 평가용 Q&A 벤치마크 데이터셋(50~100건) 구축, 13주차 사용자 테스트(UT) 기획 및 설문 분석, Hallucination 정량 측정 |
| 테스트 & 문서화 | 팀원 C (1~2학년) | Playwright 활용 웹 브라우저 자동화 E2E 테스트 스크립트 작성 보조, PRD/사용자 매뉴얼/README 문서화, GitHub Flow 관리 |

6. 15주차 상세 개발 로드맵

| 단계 (Phase) | 주차 | 주요 활동 및 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: 문제 정의 | 1~3주차 | 팀 빌딩, 주제 확정, 이해관계자 Pain Point 분석 및 PRD(제품요구사항정의서) 초안 작성 |
| Phase 1: 기획 완성 | 4~5주차 | 공지사항 데이터 명세서 작성, 1차 크롤링 데이터 확보, 5주차 최종 기획안 Gate Review 통과 |
| Phase 2: 구조 설계 | 6~8주차 | FastAPI 백엔드 및 RAG 시스템 아키텍처 설계, GitHub Flow 설정, 8주차 중간평가(설계 검토) 통과 |
| Phase 2: MVP 개발 | 9~10주차 | LangChain-ChromaDB 연동, Streamlit UI 구축, 핵심 질문 답변 동작 MVP 완성 |
| Phase 3: 테스트 자동화 | 11~12주차 | Playwright 기반 E2E 자동 테스트 스크립트 구축, Docker 컨테이너라이징 및 GitHub Actions CI/CD 연동 |
| Phase 3: 평가 및 완성 | 13~14주차 | 실제 학생 10명 대상 사용자 테스트(UT), Hallucination 오답 분석 및 개선, 최종 기술보고서 작성 |
| Phase 3: 최종 릴리즈 | 15주차 | Live Demo 시연, 오픈소스 저장소(GitHub) 최종 심사 및 프로젝트 성과 발표 |

7. 검증 및 평가 계획 (Evaluation Gate)

7.1 AI 성능 및 환각(Hallucination) 정량 평가

•  검색 정확도 (Recall@K): 질문에 대한 실제 정답 공지가 상위 3개 검색 결과에 포함되는 비율 85% 이상 달성

•  환각율 통제: 사전 정의된 50개 벤치마크 질문셋에 대해, 출처 공지에 없는 거짓 정보를 생성한 비율을 5% 미만으로 억제

7.2 실제 사용자 테스트 (User Test)

•  대상: 컴퓨터공학부 및 타 단과대 재학생 10~15명

•  측정 지표: 특정 공지사항 정보 파악 소요 시간 (기존 수동 웹 검색 vs CampusRAG 사용 비교 측정, 목표: 탐색 시간 70% 단축)

•  정성 평가: 5점 척도 사용성 및 신뢰도 설문 조사 실시

7.3 오픈소스 재현 가능성 (Reproducibility)

•  GitHub 저장소의 README 가이드에 따라 타 개발자가 명령어 2줄(docker compose build && docker compose up)만으로 30분 이내에 로컬 테스트 환경을 구축할 수 있도록 보장