## Slide 1
구분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공통 및 아키텍터 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IF(API) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 마일스톤
주차 별 진행 방향
착
수
요
구
정
의
통합 테스트
유지보수
* 프로젝트 수행 일정 및 학교 내부 현황에 따라 일정은 조정 함.
작성일: 20265-09-15
  Sprint #1
  Sprint #2
  Sprint #3
  Sprint #4
  Sprint #5
  성과 결과 도출-2(목표)
  성과 결과 도출-3(목표)
  성과 결과 도출-4(목표)
  성과 결과 도출-5(목표)
  성과 결과 도출-1(목표)
최종 발표
오리엔테이션
  Retrospective
  Inception
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
중간발표
착수
계획
종료

## Slide 2
구분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공통 및 아키텍터 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IF(API) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CampusRAG 프로젝트 마일스톤
주차 별 진행 방향
* 프로젝트 수행 일정 및 학교 내부 현황에 따라 일정은 조정 함.
작성일: 2026-09-22
  Sprint #1
  Sprint #2
  Sprint #3
  Sprint #4
  Sprint #5
[성과도출-2]
ChromaDB & 임베딩 검색 엔진
[성과도출-3]
FastAPI & 모바일 웹 프로토타입
[성과도출-4]
OCR 추출 & 상시안내·FAQ 통합
[성과도출-5]
Cloudtype 배포 & UT 10명 검증
[성과도출-1]
공지 크롤러 & 전처리 MVP
  Retrospective
  Inception
최종 발표
오리엔테이션
중간발표
착수
계획
종료
착
수
요
구
정
의
통합 테스트
유지보수
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트